个人周报

报告期：[2017-5-15]至 [2017-5-21]

报告人：张宇晗

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 前台主页静态页编写 | 2017/5/15~2017/5/19 | 100 |
| 前台个人信息页静态编写 | 2017/5/17~2017/5/21 | 60 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 实现前台个人信息页静态页编写 | 2017/5/22~2017/5/26 | 100 |