个人周报

报告期：2016-11-1至 2016-11-6

报告人：梁玉冬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 项目敲定人员任务分配 | 2017-5-2~2017-5-3 | 100% |
| 界面原型主页设计 | 2017-5-2~2017-5-7 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 界面原型完善 | 2017-5-8~2017-5-14 |  |
| 迭代拟定开发规范 | 2017-5-8~2017-5-14 | 未完成 |
| 系统构架设计 | 2017-5-8~2017-5-14 | 未完成 |
| 项目编码开发前统一学习 | 2017-5-8~2017-5-14 | 未完成 |