个人周报

报告期：2017-5-15至2017-5-21

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 前台页面细节设计 | 2017-5-15~2017-5-21 | 100% |
| 1. 后台明确功能点 | 2017-5-15~2017-5-21 | 80% |

* **问题和关注点**

前台界面还需要改进 后台功能点不完善

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台静态页细节继续完善 | 2017-5-22~2017-5-28 | 完成100% |
| 后台功能跟进 | 2017-5-22~2017-5-28 | 完成100% |