个人周报

报告期：2017-5-29至2017-9-4

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台帖子管理动态获取与功能实现 | 2017-5-29~2017-6-4 | 100% |
| 后台用户管理动态获取与功能实现 | 2017-5-29~2017-6-4 | 50% |

* **问题和关注点**

后台功能动态实现，部分细节功能的研究

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台吧务管理动态获取与功能实现 | 2017-6-5~2017-6-11 | 完成100% |
| 后台用户管理功能完善 | 2017-6-5~2017-6-11 | 完成100% |