个人周报

报告期：[2017-5-2]至 [2017-5-9]

报告人：骆静静

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| [易拉罐学习论坛\_墨刀界面原型之个人中心](http://www.hostedredmine.com/issues/658342) | 2017/5/7~2017/5/9 | 100 |
| [复习相关知识](http://www.hostedredmine.com/issues/657111) | 2017/5/3`2017/5/7 | 100 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 数据库架构设计 | 2017/5/9~2017/5/12 | 100% |