个人周报

报告期 [2017-5-2]：至 [2017-5-8]

报告人：黄婷灵

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 复习Laraval框架相关知识 | 2017-5-2~2017-5-5 | 100% |
| 1. 完成需求讨论 | 2017-5-2~2017-5-3 | 100% |
| 1. 完成发帖页面界面原型 | 2017-5-4~2017-5-8 | 100% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、完善界面原型 | 2017-5-9~ | 100% |
| 2、系统设计（系统设计说明书编写） | 2017-5-10~ | 100% |
|  |  |  |